Møteprotokoll

Lier kirkelige fellesråd

|  |  |
| --- | --- |
| Møtedato: | 05.07.2023 kl. 12:00 |
| Møtested: | Elektronisk møte ( e- post) |
| Arkivsak: | 19/00378 |
|  |  |
| Til stede:  | Søren Falch Zapffe (Lier kommune), Knut Olaf H. Kals (Frogner menighetsråd), Sigurd Lein (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Solveig Aass Kristiansen (Frogner menighetsråd), Inger Lise G. Ulsaker (Sjåstad menighetsråd), Svein Ove Faksvåg (Sjåstad menighetsråd), Gunnar Holmen (Sylling menighetsråd), Marthe Synnøve Fuglerud (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Øystein Magelssen (Prosten i Drammen og Lier), Hanne Myhre Gravdal (Sylling menighetsråd) |
|  |  |
| Møtende varamedlemmer: |  |
|  |  |
| Forfall:  |  |
|  |  |
| Andre: |  |
|  |  |
| Protokollfører: | Mette Sønsteby |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SAKSLISTE** | Side |
| **Godkjenning av innkalling og saksliste** |
| [58/23](#CaseRef244499) | Innkalling og saksliste til e.o fellesrådsmøte 5.07.2023 | 1 |
| **Saker til behandling** |
| [59/23](#CaseRef244501) | Sylling kirke - økt omfang av mur og puss arbeider etter påbegynt arbeidet | 2 |
|  |  |  |

Sted, 22.11.2023

|  |  |
| --- | --- |
| Søren Falch Zapffe | Mette SønstebySekretær |

Godkjenning av innkalling og saksliste

58/23 Innkalling og saksliste til e.o fellesrådsmøte 5.07.2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 05.07.2023 | 58/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til fellesrådsmøte 5.07.2023

Møtebehandling

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til fellesrådsmøte 5.07.2023

Saker til behandling

59/23 Sylling kirke - økt omfang av mur og puss arbeider etter påbegynt arbeidet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 05.07.2023 | 59/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd følger anbefaling fra arbeidsutvalget og vedtar alternativ 2, dvs utvidelse av kostnadsrammen for rehabilitering av all utvendig mur og pussarbeider, Sylling kirke, fra 7 mil til 11,5 mill med dekning fra kapitalfond.

Møtebehandling

Alle medlemmer fikk en mail hvor de skulle stemme JA el NEI til arbeidsutvalgets innstilling.

Votering:

 10 representanter stemte JA

1. representanter stemte NEI

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd følger anbefaling fra arbeidsutvalget og vedtar alternativ 2, dvs utvidelse av kostnadsrammen for rehabilitering av all utvendig mur og pussarbeider, Sylling kirke, fra 7 mil til 11,5 mill med dekning fra kapitalfond.